项目立项报告

Project Start Report

| 项目名称 | AI 模拟面试官与职业规划系统 |
| --- | --- |
| 密级 | 机密（仅供收件方查阅） |
| 项目编号 | Project ID_INIT_002 |
| 版本 | V1.0 |
| 文档编号 | PSR-AIINTERVIEW-001 |
| 编制单位 | 重庆大学 2025 级大数据与软件学院 |
| 2026-08-27 | V1.1 | — | 3.4 | 新增 JD 历史保存/选择与多简历选择诊断：用户可保存多份岗位 JD 并在诊断时选择历史 JD；上传多份简历时可选特定一份参与简历×JD 匹配计算；修复前端白屏问题（preserveSymlinks 处理中文路径编码）。 | （填写姓名） |

AI 模拟面试官与职业规划系统项目立项报告

拟制：________________    日期：____年__月__日

评审：________________    日期：____年__月__日

批准：________________    日期：____年__月__日

武汉学链科技有限公司

版权所有  不得复制

Revision Record  修订记录

| Date 日期 | Revision Version 修订版本 | CR ID / Defect ID | Sec No. 修改章节 | Change Description 修改描述 | Author 作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-08-27 | V1.0 | — | 全部 | 初始创建，完成项目立项报告 | （填写姓名） |
| 2026-08-27 | V1.1 | — | 3.4 | 新增 JD 历史保存/选择与多简历选择诊断：用户可保存多份岗位 JD 并在诊断时选择历史 JD；上传多份简历时可选特定一份参与简历×JD 匹配计算；修复前端白屏问题（preserveSymlinks 处理中文路径编码）。 | （填写姓名） |

Catalog  目录

1  项目提出  4

2  开发团队组成和计划时间  5

3  项目预计支出  6

4  风险评估和规避  7

1  项目提出

* 项目名称：

AI 模拟面试官与职业规划系统

* 项目简介：

本项目面向求职者（而非招聘方），基于大语言模型（LLM）构建一套"AI 模拟面试官 + 职业规划"Web 系统。系统提供简历×JD 智能匹配诊断、基于候选人回答动态追问的模拟面试、逐题复盘与能力成长追踪、转行诊断、谈薪模拟等能力，形成"面试 → 评估 → 规划 → 学习"的求职全链路闭环。技术路线采用 Python（FastAPI + LangChain + 向量检索），前端使用 React。

* 项目目标：

1. 构建可运行的 Web 模拟面试系统，支持文字 / 语音 / 视频三种面试形态的完整流程；

2. 实现"简历×JD"智能匹配诊断：30 秒内产出匹配度评分与缺口清单；

3. 实现动态追问的面试 Agent：基于候选人回答深度追问，而非机械出题；

4. 建立"面试→复盘→成长追踪"数据闭环：多场面试后生成能力趋势与学习建议；

5. 提供转行诊断与谈薪模拟差异化能力，具备可独立演示的模块与评分体系；

6. 形成规范的需求、设计、实现文档体系，满足课程 / 毕设评审要求。

* 系统边界：

（1）范围内：求职者端 Web 应用，包括用户与系统管理、简历×JD 诊断、模拟面试、复盘追踪、转行诊断、谈薪模拟、题库与学习路线；

（2）范围外：不面向企业 / 招聘方；不做多租户、移动端 App、支付计费；不绑定单一 LLM 供应商（用户自带 API Key）。

* 工作量估计：

| 模块 | 子模块 | 工作量估计（人天） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 用户与系统管理 | 注册登录、资料管理、Provider 配置 | 0.5 | MVP 核心 |
| B 简历×JD 智能匹配 | 简历解析、JD 提取、匹配评分、缺口清单 | 1.5 |  |
| C 模拟面试 | 文字面试、动态追问、规则回退 | 1.5 |  |
| D 复盘与成长追踪 | 复盘报告、逐题批改、能力画像 | 1 |  |
| E 转行诊断 | 能力对比、可迁移技能 / 缺口 | 0.5 |  |
| F 跳槽谈薪 | 谈薪模拟、薪资评估 | 0.5 |  |
| G 题库与学习路线 | 题库管理、状态流转、学习路线 | 0.5 |  |
| 前端与联调 | 页面开发、SSE 流式对接、前后端联调 | 1 |  |
| 测试与文档 | 单元测试、验收测试、文档 | 1 |  |
| 总工作量（人天） |  | 8 |  |
| 2026-08-27 | V1.1 | — | 3.4 | 新增 JD 历史保存/选择与多简历选择诊断：用户可保存多份岗位 JD 并在诊断时选择历史 JD；上传多份简历时可选特定一份参与简历×JD 匹配计算；修复前端白屏问题（preserveSymlinks 处理中文路径编码）。 | （填写姓名） |

表 1 工作量估算（课程原型阶段，按 MVP 核心功能估算）

备注："人天"即 1 个人工作 8 小时的量就是 1 人天。

2  开发团队组成和计划时间

* 项目计划： 2026 年 08 月 27 日 - 2026 年 09 月 03 日 （计 8 天 / 1 周）

* 项目总监： 1 人              姓名：王文鑫

* 项目经理： 1 人              姓名：（填写本人姓名）

* 项目成员： 1 人              姓名：（填写本人姓名）

* 人员来源：重庆大学 2025 级大数据与软件学院

3  项目预计支出

* 设备、场地占用费：

无

* 本地人员工资（管理费）：

(average salary + management fee) * number of staff * day = 500 * 1 * 8 = 4000 元

（平均工资+管理费）* 人员数目 * day = 500 * 1 * 8 = 4000 元

* 外协人员工资：

无

* 加班费：

无

* 交通费：

无

* 住宿费：

无

* 其它费用（如业务交往、招待、办公等）：

无

* 总计：

4000 元（估算）

* 说明：

本项目为课程原型项目，按 1 周（8 天）周期、8 人天工作量、500 元/人天核算；实际开发无现金支出。

4  风险评估和规避

* 技术风险：

1. 大语言模型生成不稳定、超时或返回非法 JSON，可能导致面试流程中断；

2. 简历解析与语义匹配准确率不足，影响诊断结论质量。

解决：设计规则回退机制（模板问题 + 预设追问），LLM 故障时面试不中断；简历解析失败允许用户手动粘贴文本兜底；向量库视为可重建索引，业务真相以关系数据库为准。

* 管理风险：

1. 单人开发，一周窗口内进度压力大，多模块并行易延期；

2. 需求蔓延，功能范围持续扩张。

解决：按 MoSCoW 优先级划分 4 个迭代阶段（M 级需求优先），严格控制系统边界，原型范围聚焦 MVP 核心功能；边界外需求进入 Backlog，每阶段结束对齐验收清单后再进入下一阶段。

* 其它风险：

1. 依赖外部 LLM 服务与浏览器能力（语音识别、摄像头），演示环境可能受限；

2. 用户数据与 API Key 存在安全泄露风险。

解决：用户自带 API Key 并以 AES 加密存储，不明文入库；全部接口 JWT 鉴权，面试上下文仅本人可访问；演示前录制备用视频，支持本地降级运行。